上发改字〔2023〕73号

关于上犹县城西旅游产业带建设项目

可行性研究报告的批复

上犹县犹江实业发展有限公司：

报来《关于请求审批上犹县城西旅游产业带建设项目可行性研究报告的函》及有关材料收悉。经研究，现就该项目可行性研究报告批复如下:

一、为推动上犹县旅游业发展，依据《政府投资条例》（国务院令712号）、《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号），同意建设上犹县城西旅游产业带建设项目（2205-360724-04-01-269112）。项目单位为上犹县犹江实业发展有限公司。

二、项目建设地点为上犹县文兴路原希桥酒店。

三、项目的主要建设内容及规模：上犹县城西旅游产业带建设项目总用地面积87.50亩，总建筑面积28599.20㎡。包括旅游产业发展中心和文化展示中心两个部分。1、旅游产业发展中心用地面积约71亩，建成之后总建筑面积约1.76万㎡，其中新建地下室1380.7㎡，停车位122个，非机动车位80个。项目分两期实施，一期工程是拆改及外立面装饰工程，建设内容包括：原大堂裙楼局部拆除重建、增加大堂地下室、主楼加层扩建、外立面改造等；二期工程是内装修及市政工程，建设内容包括：室内装修(含硬、软装修)、设施设备采购、市政管网、游步栈道等。2、文化展示中心总建筑面积10999.2㎡(其中室内装修建筑面积8828.29㎡)。其中AB栋3538.41㎡，C栋3241.68㎡，D栋2048.2㎡，停车位30个，非机动车位46个。建设内容包括外立面改造、室内装修、道路铺装、市政排污排水等。

四、项目计划建设工期：2023年7月至2025年1月。

五、项目总投资为15300.42万元，资金来源为银行融资贷款及争取的专项债券资金中安排。

六、请项目建设单位严格执行国家和江西省有关招标投标的规定，依法遵照规定开展项目招投标工作。

七、按照相关法律、行政法规的规定，批复项目应附前置条件的相关文件分别是不动产权证、会议纪要等。

八、请上犹县犹江实业发展有限公司按照《江西省政府投资管理办法》(省人民政府令第251号)要求，编制项目初步设计，报我委审批。并在下一步工作中加强项目管理，严格控制投资，确保建设工期和质量。严禁在项目中设置培训中心等各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所。

九、如需对本项目批复文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号）的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十、请上犹县犹江实业发展有限公司在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十一、工程建设必须按照《中华人民共和国安全生产法》要求，严格执行“建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的安全生产“三同时”制度，认真落实各项安全生产措施。

十二、本批复有效期为二年，需要延期的请在二年期限届满的三十个工作日前，向我委申请延期。本批复只能延期一次，延期期限最长不得超过一年。国家另有规定的，依照其规定执行。

2023年6月14日

上犹县发展和改革委员会办公室     2023年6月14日印发