上发改字〔2023〕112号

关于上犹县陡水零碳旅游阳明宿集基础

设施建设项目建议书的批复

上犹县犹江实业发展有限公司：

报来《关于请求审批上犹县陡水零碳旅游阳明宿集基础设施建设项目建议书的函》（犹实字〔2023〕83号）及相关附件材料收悉。根据《政府投资条例》（国令第712号）等法律法规的规定，经研究，原则同意《上犹县陡水零碳旅游阳明宿集基础设施建设项目建议书》基本内容，现批复如下：

一、为进一步优化我县旅游产业结构，提升特色旅游品质，助推上犹全域旅游高质量发展，同意实施上犹县陡水零碳旅游阳明宿集基础设施建设项目（项目代码：2307-360724-04-01-100436）。

二、上犹县犹江实业发展有限公司作为项目单位，负责项目的组织实施与管理。

三、项目建设工期24个月。

四、项目建设地点位于上犹县陡水镇，项目总占地面积23.8公顷。

五、项目建设内容及规模。项目总建筑面积约8.7万平方米，主要对陡水路美食街和道路两侧建筑物、滨水河岸的景观进行提升改造，及犹江林场道路和主要建筑物等场地文旅业态的开发建设等。

六、项目总投资及资金来源。项目总投资约3亿元。政府投资方式为直接投资方式，资金来源为上犹县陡水零碳旅游基础设施建设项目专项债券及融资贷款中安排。

七、请根据本批复内容，开展项目可行性研究，编写项目可行性研究报告，并抓紧落实节能审查、社会稳定风险评估等各项前期工作。待以上工作完成后，将项目可行性研究报告报我委审批。同时请按照基本建设程序做好项目各项前期工作，严格履行项目报建审批手续、招标事项核准手续。

八、请严格按照有关规定，依法合规落实项目建设资金，未落实项目建设资金的，不得开工建设。项目建设阶段，请加强项目建设管理，严格落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等制度规定，确保建设工期和建设质量。

九、如需对本批复内容进行重大调整，请按照相关规定，以书面形式向我委提出项目建议书内容调整申请，我委将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理批复手续。

十、请严格按照江西省投资项目在线审批监管平台 (http: //tzxm.jxzwfww.gov.cn)管理有关要求，通过平台申报办理项目审批相关手续并及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

十一、请按照固定资产投资统计要求，在项目开工后30日内向项目所在地统计部门申报项目统计入库。

十二、请按照国家重大建设项目库管理要求，每月月底前通过国家重大建设项目库(http://kpp.ndrc.gov.cn)更新完善项目信息。

十三、本批复文件自印发之日起有效期限1年。在批复文件有效期内未开工建设项目的，请在批复文件有效期届满20个工作日之前向我委申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未申请延期的，本批复文件自动失效。

十四、本批复自印发之日起有效期限1年。请在有效期届满前将项目可行性研究报告报我委审批，或在有效期届满20个工作日前向我委申请延期。有效期内未报送项目可行性研究报告也未申请延期的，本批复自动失效。

请严格落实中办发〔2013〕17号、中办发〔2017〕70号文件精神，项目建设过程中不得建设办公用房，项目建成后不得调整成为办公用房。

2023年7月21日

上犹县发展和改革委员会人秘股      2023年7月21日印发