上发改字〔2023〕114号

关于水口路、备田大道、桂花园农贸市场

周边污水管网改造及河道治理项目

建议书的批复

上犹县城市管理局：

报来《关于报请审批水口路、备田大道、桂花园农贸市场周边污水管网改造及河道治理 项目建议书的函》（上城管字〔2023〕35号）及相关附件材料收悉。根据《政府投资条例》（国令第712号）等法律法规的规定，经研究，原则同意《水口路、备田大道、桂花园农贸市场周边污水管网改造及河道治理项目建议书》基本内容，现批复如下：

- 为提高城镇基础设施水平，有利于为周边居民群众生活、生产提供便利，有效改善沿线市政市容环境，改善水体条件，同意实施水口路、备田大道、桂花园农贸市场周边污水管网改造及河道治理项目（项目代码：2307-360724-04-01-859239）。

二、上犹县城市管理局作为项目单位，负责项目的组织实施与管理。

三、项目建设工期6个月。

四、项目建设地点位于上犹县水口路、备田大道、桂花园农贸市场。

五、项目建设内容及规模：对水上世界沿水口路至希桥泵站段污水管网进行改造，新建污水管网约887m；对桂花园农贸市场污水管网进行修缮并对河道进行整治，新建污水管网约350m，河道清淤3913m3；对备田大道进行清淤排查整改，计划修复雨水管道227.96m，污水管道388.31m。

六、项目总投资及资金来源。项目总投资1015.219289万元，包括工程费用979.574407　万元、工程建设其他费用35.644882万元。政府投资方式为直接投资方式，资金来源为申请上级资金补助及地方财政配套。

七、请根据本批复内容，开展项目可行性研究，编写项目可行性研究报告，并抓紧落实节能审查、社会稳定风险评估等各项前期工作。待以上工作完成后，将项目可行性研究报告报我委审批。同时请按照基本建设程序做好项目各项前期工作，严格履行项目报建审批手续、招标事项核准手续。

八、请严格按照有关规定，依法合规落实项目建设资金，未落实项目建设资金的，不得开工建设。项目建设阶段，请加强项目建设管理，严格落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等制度规定，确保建设工期和建设质量。

九、如需对本批复内容进行重大调整，请按照相关规定，以书面形式向我委提出项目建议书内容调整申请，我委将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理批复手续。

十、请严格按照江西省投资项目在线审批监管平台 (http: //tzxm.jxzwfww.gov.cn)管理有关要求，通过平台申报办理项目审批相关手续并及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

十一、请按照固定资产投资统计要求，在项目开工后30日内向项目所在地统计部门申报项目统计入库。

十二、请按照国家重大建设项目库管理要求，每月月底前通过国家重大建设项目库(http://kpp.ndrc.gov.cn)更新完善项目信息。

十三、本批复文件自印发之日起有效期限1年。在批复文件有效期内未开工建设项目的，请在批复文件有效期届满20个工作日之前向我委申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未申请延期的，本批复文件自动失效。

本批复自印发之日起有效期限1年。请在有效期届满前将项目可行性研究报告报我委审批，或在有效期届满20个工作日前向我委申请延期。有效期内未报送项目可行性研究报告也未申请延期的，本批复自动失效。

根据需要：请按照市政府《关于进一步推进装配式建筑发展的实施意见》(赣市府发〔2020〕12号)、市推进装配式建筑领导小组《赣州市2021年装配式建筑发展工作要点》文件要求落实装配式建筑，按照有关要求落实人防工程。

请严格落实中办发〔2013〕17号、中办发〔2017〕70号文件精神，项目建设过程中不得建设办公用房，项目建成后不得调整成为办公用房

2023年7月26日

上犹县发展和改革委员会办公室      2023年7月26日印发